В Кинельском образовательном округе образовательные учреждения готовятся  к началу нового 2013-2014 учебного года

на 14.08.2013 года

1. В ведении Кинельского управления   находится 30  государственных бюджетных образовательных учреждений, в том числе 28  школ со структурными подразделениями, 1 техникум, 1 училище.

2.  В рамках   комплекса мер по модернизации в 2013 году системы общего образования, в соответствии с Постановлением правительства Самарской области №240 от 04.06.2013 года проводится:

-  капитальный ремонт  ГБОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка.

Сметная стоимость работ составляет 17 391,3 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет -15 669,6 тыс. рублей;

-муниципальный бюджет - 1 721,7 тыс. рублей.

Работы начаты с 30 июля 2013 года, срок окончания ремонтных работ 29.11.2013 года.

3.  С 19 августа начнутся работы по замене  оконных конструкций в 4-х образовательных учреждениях

ГБОУ СОШ №1, ГБОУ СОШ №9 г.о. Кинель,  ГБОУ СОШ с. Чубовка, ГБОУ СОШ п. Кинельский м.р. Кинельский.

Сумма выделенной субсидии составляет 2 724 тыс. рублей.

4.  Из бюджетов  г.о. Кинель и м.р. Кинельский  выделено около 52 миллионов на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году.

На эти средства проведены ремонтные работы по замене оконных конструкций в образовательных учреждениях, ремонту кровель, замене инженерных сетей и работы по устранению предписаний контролирующих органов.

В 3 школах м.р. Кинельский отремонтированы пищеблоки.

В рамках   комплекса мер по модернизации в 2013 году системы общего образования, в соответствии с Постановлением правительства Самарской области №240 от 04.06.2013 года в сентябре планируется поставка нового технологического оборудования в ГБОУ СОШ п.Комсомольский.

5.  В рамках областной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Самарской области» на 2012-2015 годы, в 2013 году  муниципалитетам выделена субсидия:

- на  проведение капитального ремонта и оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) пригодных для создания дополнительных мест детям, а также благоустройство прилегающей территории: г.о. Кинель СП д/с «Гнездышко» ГБОУ СОШ №1 (1 группа 17 мест);

-  переоборудования ясельных групп под дошкольные: г.о. Кинель: с/п ГБОУ СОШ № 10, с/п ГБОУ СОШ №1, с/п ГБОУ СОШ № 11, с/п ГБОУ СОШ № 9, с/п ГБОУ СОШ № 2 (всего 150 мест);

- м.р. Кинельский: с/п ГБОУ СОШ с.Георгиевка, с/п ГБОУ СОШ п. Кинельский (всего 50 мест);

- дооснащение по СаНПиН в связи с изменением наполняемости действующих групп:  г.о.Кинель: с/п ГБОУ СОШ № 10, с/п ГБОУ СОШ №1, с/п ГБОУ СОШ № 11, с/п ГБОУ СОШ № 9, с/п ГБОУ СОШ № 2, с/п ГБОУ СОШ № 4, с/п ГБОУ СОШ № 8, с/п ГБОУ СОШ № 5 (всего 50 мест);

- м.р. Кинельский: с/п ГБОУ СОШ с.Георгиевка, с/п ГБОУ СОШ п. Кинельский с/п ГБОУ СОШ с. Домашка, с/п ГБОУ СОШ с. Сырейка, с/п ГБОУ СОШ с.Бобровка (всего 20 мест);

Сумма выделенной субсидии составляет - 4 514, 29 тыс. рублей;

- софинансирование муниципалитетов- 308,3 тыс. рублей

В настоящее время в детских садах ведутся ремонтные работы . Срок окончания ремонтных работ 30 сентября 2013 года. Параллельно заключаются договора на оснащение  новых групп необходимым оборудованием и инвентарем.